2AHITM 			Medientechnik				Verena Ohler

## Sprint Dokumentation DEV-Sprint #4

## Meine Ziele

- LocalStorage integrieren (Skins die man equipt)

- Cosmetic shop erweitern (verschiedene Skins anzeigen, Preise…)

- Sounddesign anfangen

## Meine Fortschritte

Howler.js funktioniert anscheinend doch? (sounds werden abgespielt)

Im cosmetic-shop gibt es jetzt die verschiedenen skins und wie viel sie kosten. Soundeffekte wurden hinzugefügt (beim kaufen, auswählen, wenn man nicht genügend münzen hat)

LocalStorage für die skins habe ich gemacht, es wird sogar der richtige Skin im Storage angezeigt aber leider nicht im Spiel ausgewählt (basis skin wird benutzt) – konnte durch plötzlichen erkrankrung seit Freitag nicht behoben werden (habe es denoch versucht)

Die ganzen grafiken wurden erfolgreich gezeichnet (17h in ProCreate diese Woche)

## Meine Ziele für den nächsten Sprint

- Fehler beheben (localStorage)

- Sounddesign fertig machen + Hintergrundsmusik

- Punktesystem und Gegner